Bachelorarbeit-Zeitplan/ ToDo:
Gesamtzeit: 8 Wochen

Woche 1: 21.01-24.01:
Kurzzusammenfassungen ordnen, kürzen; Was ist für Implementierung, was für schriftl.	Arbeit?: 21/22
Tabelle für Arten von Datenintegration: 22
Datenquellen analysieren (relationale Datenbank, Oracle Multimedia-Datenbank, PACS);	Wie sind sie aufgebaut, was für Daten werden dort gespeichert?: 22-24

Woche 2: 25.01-31.01:
Motivation/ Ziel der Arbeit definieren: 25
Komponente Local Wrapper: Funktionalität und Arbeitsweise definieren; Was muss die	Komponente können und wie tut sie es?: 25/26
Einlesen/Aufsetzung der benötigten Datenbanken (PACS, Oracle); → Mit Ndjafa/Dr. Coquil	absprechen: 27-28

Woche 3: 01.02-0.7-02
Komponente Register (für die Anmeldung der Datenquellen): Funktionalität und	Arbeitsweise definieren Was muss die Komponente können und wie tut sie es?:1-2
Benutzerschnittstelle definieren: Was und wie soll die Software bedient werden; Mockup	erstellen: 3
Einlesen in PHP/HTML (GUI-Erstellung): 4

Woche 4-6: 08.02-28.02
Implementierung der Grundfunktionalität;

Woche 7: 29.02-06.03
Erweiterte Funktionalität (z.B. Stichwortsuche); Absprechen mit Frau Ndjafa
Woche 8: 07.03-13.03
Implementierungsbericht, Korrekturlesen